| PROJECT TITLE | SafeEvac - програмного забезпечення для організації евакуації у цивільних об’єктах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CLIENT NAME | Адміністрація університету / служба безпеки ЗВО |  |  |
| PROJECT MANAGER | Іван Апостол |  |  |
| POINT OF CONTACT NAME | Начальник служби цивільного захисту університету | PHONE | +380 111111111 |
| EMAIL | safety@university.edu.ua | MAILING ADDRESS | проспект Науки, 14, Харків, Харківська область, Україна, 61166 |
| PURPOSE Identify how your content strategy will support your company’s mission. | Мета проєкту — створення інтелектуальної системи, що дозволяє оперативно організовувати евакуацію людей під час надзвичайних ситуацій у навчальних закладах. Програмне забезпечення відстежує кількість людей у будівлях, формує безпечні маршрути виходу та забезпечує координацію дій адміністрації і служби безпеки. Система допоможе знизити ризики для життя, скоротити час евакуації та підвищити рівень готовності університету до надзвичайних ситуацій. |  |  |
| GOALS A summary of the SMART goals for your content strategy. | - Забезпечити автоматичне планування маршрутів евакуації. - Реалізувати моніторинг наповненості приміщень у реальному часі. - Інтегрувати систему з системою оповіщення університету. - Скоротити середній час евакуації. - Підвищити рівень безпеки студентів та працівників. |  |  |
| AUDIENCE List the persona(s) your strategy will address. | Основна аудиторія — адміністрація університету, служба безпеки, персонал і студенти. Користувачами системи будуть як відповідальні особи (чергові, диспетчери), так і звичайні студенти, які отримуватимуть інструкції з евакуації через візуальні екрани або мобільний застосунок. |  |  |
| STORY The overall theme or message for your content, including the unique value of your project. | Це інноваційний крок у підвищенні безпеки цивільних об’єктів. Система об’єднує IoT-технології, аналітику руху та цифрову карту будівлі, щоб створити "розумну евакуацію", яка допомагає рятувати життя. Проєкт демонструє, як сучасне ПЗ може перетворити стандартні процедури безпеки у динамічну, ефективну систему реагування. |  |  |
| TEAM List the project leader, contributors, creators, and other key stakeholders. | Project Manager: Іван Апостол Lead Developer: Іван Апостол UX/UI Designer: Іван Апостол System Analyst: Іван Апостол Security Advisor: Представник служби цивільного захисту університету |  |  |
| BUDGET Outline the expense for this project, and when expenses are expected by week, month, quarter, or year. | Орієнтовний бюджет проєкту: ≈ 150 000 грн. - Аналіз і проектування — 15 000 грн - Розробка MVP — 70 000 грн - Тестування і оптимізація — 30 000 грн - Інтеграція з системою оповіщення — 25 000 грн - Документація та навчання персоналу — 10 000 грн |  |  |
| TIMEFRAME Specify key dates and deadlines for deliverables. Also, include any timeframe for evaluating the metrics of this project. | Планування і збір вимог — 2 тижні Розробка MVP — 4 тижні Тестування у навчальному корпусі — 2 тижні Оптимізація та інтеграція — 3 тижні Фінальна перевірка та презентація — 1 тиждень Загальний термін виконання: ~3 місяці |  |  |
| COMMENTS | Проєкт може бути масштабований для інших цивільних об’єктів (школи, лікарні, офіси). Ця система не лише підвищує безпеку, а й формує культуру відповідального реагування серед студентів і працівників. |  |  |