МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра ЕОМ

ЗВІТ

з лабораторної роботи №7

з дисципліни «Основи управління інноваційними ІТ проектами»

на тему: «Управління ризиками ІТ-проєкту. SWOT аналіз»

Виконав:								Прийняла:

ст. гр. КІУКІ-22-3							д.т.н. Фесенко Т. Г.

Апостол І.А.

Харків 2025

Управління ризиками ІТ-проєкту. SWOT аналіз

7.1 Мета роботи:

Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок ідентифікації, аналізу та управління ризиками ІТ-проєкту, а також освоєння методології SWOT-аналізу для оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища проєкту і розробки стратегій реагування.

7.2 Хід роботи:

Сильні Сторони (Strengths - S) - Внутрішні Фактори

- Інноваційна Цінність та Унікальність (S1): Проєкт створює "розумну евакуацію", яка допомагає рятувати життя, об'єднуючи ІТ-технології, аналітику руху та цифрову карту будівлі.

- Чітка та Актуальна Мета (S2): Мета — створення інтелектуальної системи, що дозволяє оперативно організовувати евакуацію людей під час надзвичайних ситуацій, що допомагає знизити ризики для життя та скоротити час евакуації.

- Висока Пріоритетність Ключових Функцій (S3): Основні функціональні вимоги, як-от відстеження кількості людей у будівлях, формування безпечних маршрутів виходу та інтеграція з системою оповіщення, мають найвищий пріоритет (5).

- Сформована Команда з Ролями (S4): Команда розробників сформована, і ролі (Project Manager, Lead Developer, QA, Developer) чітко розподілені.

- Фокус на Клієнта (S5): Чітко визначений клієнт (Адміністрація університету / служба безпеки ЗВО) та контактна особа (Начальник служби цивільного захисту).

Слабкі Сторони (Weaknesses - W) - Внутрішні Фактори

- Ризик Технічних Обмежень (W1): Виявлено дефект "[База даних] Втрачається зв'язок при одночасному підключенні понад 100 пристроїв".

- Обмежений Бюджет (W2): Орієнтовний бюджет проєкту становить 150 000 грн, що може бути недостатньо для повної реалізації всіх функцій та масштабування.

- Залежність від зовнішнього API (W3): Для інтеграції з існуючою системою оповіщення необхідно отримати документацію API від постачальника.

Можливості (Opportunities - O) - Зовнішні Фактори

- Масштабування Проєкту (O1): Проєкт може бути масштабований для інших цивільних об'єктів (школи, лікарні, офіси).

- Підвищення Культури Безпеки (O2): Система не лише підвищує безпеку, а й формує культуру відповідального реагування серед студентів і працівників.

- Фінансова Підтримка та Інвестори (O3): Інвестори є стейкхолдерами, що відкриває шлях до додаткового фінансування та подальшого розвитку проєкту.

- Партнерство з Клієнтом (O4): Тісна співпраця з клієнтом (Служба цивільного захисту) для узгодження протоколів інтеграції з існуючою системою оповіщення.

Загрози (Threats - T) - Зовнішні Фактори

- Нестабільність Зовнішнього Обладнання (T1): Залежність від інтеграції з ІоТ-датчиками (лічильники відвідувачів, камери) для оцінки кількості людей.

- Регуляторні Обмеження (T2): Необхідність узгоджувати протоколи інтеграції з клієнтом (Служба цивільного захисту), що може призвести до затримок.

- Конкуренція (T3): Можлива поява на ринку готових, стандартизованих рішень від конкурентів.

- Опір Персоналу (T4): Необхідність навчання персоналу та зміни звичних процедур може викликати опір адміністрації або служби безпеки щодо використання нової системи.

Стратегії на Основі SWOT-аналізу:

- Стратегія SO: Використати інноваційну цінність та високу пріоритетність ключових функцій для масштабування проєкту на інші цивільні об'єкти.

- Стратегія WO: Використати наявність інвесторів для залучення додаткового фінансування, щоб вирішити проблему з'єднання та знизити ризик технічних обмежень.

- Стратегія ST: Використати сформовану команду для детальної розробки модуля-адаптера, щоб мінімізувати вплив залежності від зовнішнього API та нестабільності зовнішнього обладнання.

- Стратегія WT: Активно вирішити проблему з'єднання та паралельно узгодити з клієнтом протоколи інтеграції та підготувати навчання персоналу  для забезпечення стійкості системи при впровадженні.

7.3 Висновок:

У ході лабораторної роботи було засвоєно теоретичні основи та придбано практичні навички ідентифікації, аналізу та управління ризиками ІТ-проєкту. Було опановано методологію SWOT-аналізу для комплексної оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища проєкту, виявлено ключові ризики та розроблено стратегії реагування на них. Практичне застосування інструментів ризик-менеджменту підтвердило їхню ефективність для проактивного виявлення потенційних загроз і можливостей, що сприяло закріпленню та поглибленню розуміння методів забезпечення успішної реалізації ІТ-проєктів у умовах невизначеності.